西安邮电大学招标文件

一、项目名称：长安校区基建处门房等维修改造项目

二、项目内容：墙面粉刷、地砖修补、屋面防水等

三、招标须知

（一）本项目采用询价方式进行招标

项目最高限价金额3.95万元（含税）。

（二）投标单位必须具有以下要求和相关项目业绩

1、投标单位资格要求

（1）营业执照，税务登记证，组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）；

（2）法定代表人授权书；

（3）法定代表人和被授权人身份证；

（4）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（5）有效的安全生产许可证。

2、各投标单位在投标时提供以上资质材料原件和参加投标人的法人授权委托书。

3、标书内容包括：法人委托书、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件，资质证件复印件，报价表及清单，质量保证及售后承诺等内容。

4、投标单位应充分考虑招标文件的各项条款和本项目的实际，根据自身情况，自主报价。

5、定标方式采用询价方式招标，最低价中标原则。

6、投标书必须按规定的格式逐项填写，并加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人印鉴，一式一套报送需求单位指定的接受人进行验收，逾期不收。

7、凡因投标单价对招标文件阅读疏忽或误解，或因对市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标单位自行负责。

8、凡本招标文件要求（或允许）及投标单价认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入投标报价），若投标时未报或未在投标书中予以说明，需求单位将按这些费用投标单位已取，并已包含在投标报价中对待。

9、招标文件一经审定，未经招标人同意，不得随意变更和修改。

四、施工工艺及工程量清单

| 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 墙顶面基层处理 1、工作内容 2、铲除原墙顶面基层。 3、整体刷108胶一遍 4、整体批粉刷石膏一遍 5、整体批腻子一遍 | ㎡ | 51 |
| 墙顶面刷乳胶漆 1、工作内容 2、墙顶面打磨平整。 3、刷乳胶漆二遍 | ㎡ | 135 |
| 地面砖铺设 1、工作内容 2、原地面砖机械拉毛，地固滚涂 3、地砖粘结剂铺设600*600玻化地砖。 | ㎡ | 51 |
| 踢脚线 1、工作内容 2、瓷砖粘结剂全瓷踢脚线铺设。 | m | 48 |
| 砌整砖实墙 (封门洞） 1、工作内容 2、机制红砖砌24整砖实墙 3、双面抹灰。 | ㎡ | 2 |
| 顶面防水处理 1、工作内容 2、原顶面基层清理。 3、整体新做SBS卷材防水 4、闭水实验 | ㎡ | 60 |
| 电源线 1、工作内容 2、敷设2.5mm电源线 3、2.0pvc线管，墙面开槽 | m | 135 |
| 开关 1、工作内容 2、更换开关面板（原基础更换） | 个 | 3 |
| 五孔插座 1、工作内容 2、更换插座面板 （原基础更换） | 个 | 15 |
| LED灯灯具安装 1、工作内容 2、安装300*1200LED90W灯 3、施工脚手架 | 套 | 3 |
| 原木门刷油漆 1、工作内容 2、原木门维修，基层批腻子，打磨平整。 3、喷涂水性木器漆二遍 4、木门维修。 | 套 | 3 |
| 阳光板雨棚 1、工作内容 2、铝合金管框架 3、阳光板铺设。 | ㎡ | 7.8 |
| 拆除项目 1、工作内容 2、拆除原操作间设施及墙面砖 3、原库房建筑垃圾清理。 | 项 | 1 |
| 排水管道安装 1、工作内容 2、室外安装DN110排水管 | m | 3 |
| 建筑垃圾外运 1、工作内容 2、拆除垃圾装车外运 | 项 | 1 |

五、工期20天

六、其他要求

（1）维修地点：西安邮电大学校内指定地点。

（2）维修时间：2022年  月  日前实施完工。

（3）报价为完成本项目所发生的一切费用,包括货物制造、包装、仓储、运输、和验收合格之前及售后保修期间所有含税费用。

（4）付款方式: 维修结束后，由甲乙双方验收合格后，无质量问题，经审计部门工程决算审核后支付决算总金额的97%，决算总金额3%作为质保金，待质保期满一年且无质量问题后无息付清。

投标文件目录：

目 录

- 资格审查部分

- 技术部分

- 商务部分

资格审查部分

供应商资格要求：

1、法定代表人授权书及被授权人身份证（法人参加只需提供身份证原件）；

2、供应商具有有效的统一社会信用代码的营业执照；

3、供应商未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人；

4、本项目不接受联合体投标。

## 格式1：

## 法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓名：           性别：            年龄：         职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

| 法人代表身份证人像面 | 法人代表身份证国徽面 |
| --- | --- |

供应商：                     （盖单位章）

年      月      日                            授权委托书

本授权委托书声明：我 （法定代表人） 系   （供应商名称）   的法定代表人，现授权委托 （代理人姓名） 为我公司签署 长安校区西区大转盘维修 （标段名称）竞争性谈判响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的竞争性谈判响应文件的内容。

委托期限：90天（自响应文件递交截止之日算起）。

代理人无转委托权。

身份证复印件粘贴处

| 法人代表身份证（国徽面） | 法人代表身份证（人像面） |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证（国徽面） | 授权委托人身份证（人像面） |

供应商：                                   （盖单位章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

委托代理人：           （签字） 职务：

授权委托日期：          年       月       日

# 格式2：

# 供应商基本情况表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 法人代表： | 企业性质： |
| 5 | 联系人： | 电话： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证 |
| 8 | 主营范围： |
| 9 | 其他需要说明的情况： |

请后附：营业执照、三大体系认证（如有）等资料复印件并加盖公章。

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

格式3：

# 其他材料

- 供应商未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人（网站截图）；

2、供应商认为与评审有关的其他资料。

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

技术部分

1、设施设备；

2、质量保证措施；

3、施工服务；

4、售后服务方案。

二、质量保证措施

（本部分内容由供应商自行编制。）

三、施工服务

（本部分内容由供应商自行编制。）

四、售后服务方案

（本部分内容由供应商自行编制。）